PROTOKOL

O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ

STAVBY:

„Stavební úpravy objektu J.K. Tyla“

# Sepsaný v Hradci Králové v budově Gymnázia J.K. Tyla na místě samém dne …1.6. .. 2012

Tento zápis je nedílnou součástí stavebního deníku.

Přítomni:

za objednatele:	Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové

zastoupený: Bc. Lubomírem Francem – hejtmanem Královéhradeckého kraje

IČ: 70 88 95 46, DIČ: CZ 70 88 95 46

bankovní spojení: 	Komerční banka a. s., č. účtu: 27 – 2031100257/0100

p. Ing. Stanislav Pitrman – tel.: 495817463, e-mail: spitrman@kr-kralovehradecky.cz

pí. Veronika Janderová – tel.: 495817368, e-mail: vjanderova@kr-kralovehradecky.cz

pí. Ing. Jaroslava Jungvirtová – tel.: 495817405, e-mail: jjungvirtova@kr-kralovehradecky.cz

za uživatele:		Gymnázium J.K. Tyla, Hradec Králové,

Právní forma: příspěvková organizace, Zřizovatel: Královéhradecký kraj

Sídlo 	: Tylovo nábřeží č.p.. 682, 500 02 Hradec Králové

E-mail	: kancelar@gjkt.cz

p. Mgr. Robert Novák, ředitel školy – tel.: 495075154, e-mail: rnovak@gjkt.cz

za zhotovitele:		PRIMA spol. s r.o.

Sídlo			: Bratří Štefanů 973/63a, 500 03 Hradec Králové

Jednající		: Ing. Jaroslav Javorský – jednatel společnosti

IČO			: 00486361, DIČ: CZ00486361

Telefon, fax		: 495000340, 495542891

E-mail			: prima@primahk.cz

p. Richard Dvořák, vedoucí výroby – tel.: 495 000 350, 602 119 376, e-mail: dvorak@primahk.cz

p. Zdeněk Matějček, stavbyvedoucí – tel.: 602 938 918, e-mail: matejcek@primahk.cz

za stavební dozor a koordinátora BOZP na staveništi:	Čestmír Jelínek – AGOS (dále jen TDI)

Sportovní ul. 638/33, 500 09 Hradec Králové 9

e-mail: agos@quick.cz, agosj@volny.cz

p. Čestmír Jelínek - tel.: 495 26 28 24, mobil: 603 95 07 07,

- VLASTNÍ STAVENIŠTĚ:

- Způsob určení obvodu staveniště a jeho vyznačení:

- Obvod staveniště je určen obvodem oplocení areálu školy Gymnázium J.K. Tyla. Obvod pozemku pro zařízení staveniště je určen rovněž oplocením areálu školy. Zhotovitel obdržel elektronicky stavební povolení, vyjádření správců sítí a veřejnoprávních orgánů. Případná prodloužení vyjádření veřejnoprávních orgánů zajistí zhotovitel. Budou užívány pozemky objednatele číslo: st. p. 807, parc. č. 1065, 1448, 186/2, 186/3, 186/4 v katastrálním území Hradec Králové.

- Stavební povolení: Bylo vydáno Magistrátem města Hradec Králové, odborem stavebním a dopravním, Československé armády č.p. 408, Hradec Králové pod č.j. MMHK/137394/2010 ze dne 4.8. 2010.

- Vodovodní přípojka (vodné, stočné):

- Byla předána spolu s místem pro připojení v prostoru za vodoměrem. Zhotovitel bude spotřebu hradit. Dále platí ustanovení dle smlouvy o dílo, projektové dokumentace, stavebního povolení a vyjádření VaK a ostatních. Stav vodoměru je níže zapsán.

- Dnešní stav vodoměru hlavního je: 3.214 m3.

- Dnešní stav vodoměru kuchyně je: 518 m3.

- Dnešní stav vodoměru ve vile je: 243,2 m3

- Elektrická přípojka (souhlas o místě odběru, napojení a množství kW):

- Napojení bude provedeno z hlavního rozvaděče v chodbě u kuchyně Příkon, možnost a způsob napojení prověří zhotovitel dle svých potřeb. Zhotovitel bude spotřebu hradit. Dále platí ustanovení dle smlouvy o dílo, projektové dokumentace, stavebního povolení a vyjádření VČE a ostatních.

- Dnešní stav elektroměru hlavního je: I: 135.965 kWh, II: 32.790 kWh.

- Dnešní stav elektroměru kuchyň je: 8.178,19 kWh.

- Dnešní stav elektroměru bytu 1 je: 10.274,9 kWh.

- Dnešní stav elektroměru bytu 2 je: 10.968,0 kWh.

- Kanalizační přípojka: Bude využita stávající.

- Teplo a teplá voda:

- Zhotovitel bude spotřebu hradit.

- Dnešní stav hlavního měření topného média školy je: 4.846,2 GJ.

- Dnešní stav hlavního měření topného média vily je: 327,68 GJ.

- Dnešní stav hlavního měření teplé vody školy je: 2.060,435 m3.

- Dnešní stav hlavního měření teplé vody vily je: 12,48 m3.

- Plyn:

- Zhotovitel bude spotřebu hradit.

- Dnešní stav plynoměru hlavního I je: 6.779,99 m3.

- Dnešní stav plynoměru hlavního II je: 395,151 m3.

- Plomby všech měřidel jsou nepoškozeny.

- Příjezdní cesta:

- Po komunikaci přes Tylovo nábřeží. Zatěžování této komunikace a chodníku musí být přiměřeně přizpůsobeno jejímu stavu a únosnosti. Dále dle stavebního povolení.

- Přístup a vjezd na staveniště:

- Při znečištění vozovky a zpevněné asfaltové plochy zhotovitelem bude na jeho náklady vyčištěna – zajistí zhotovitel.

- Deponie přebytečného materiálu (skládka zeminy a ornice, suti, meziskládky, místo):

- Stavební suť a odpady ze stavby budou průběžně likvidovány dle podmínek smlouvy a stavebního povolení oprávněnými organizacemi na odpovídající skládky. Doklady o uložení odpadů předloží zhotovitel objednateli při předání dokončeného díla, dále dle SOD.

- ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ:

- Dohoda s investorem o poskytnutí výpomoci:

- Objednatel dává k dispozici bezúplatně pozemek pro účely zřízení zařízení staveniště, který bude po ukončení prací uveden do původního stavu na náklady zhotovitele. Místnost pro zřízení šaten stavby a sociální zařízení si zajistí zhotovitel sám na své vlastní náklady, rovněž místnost pro uložení materiálu v rámci předaného staveniště a stavby.

- Oplocení:

- Zhotovitel může zřídit případné provisorní oplocení zařízení staveniště (svého materiálu, či svých subdodavatelů) pro účely a zajištění stavby strojovým pletivem na sloupcích, osazených bez poškození povrchů ploch.

- V rámci zařízení staveniště může provézt zhotovitel oplocení staveniště, ale tak, aby nedošlo ke škodám na majetku či památkové hodnotě tohoto majetku a ublížení na zdraví osob, zabezpečí proti manipulaci nepovolaných osob jak rozvaděči a zařízení el. energie, tak i stavebním výtahem. Toto případné oplocení nebude zabudováno do země a po stavbě bude demontováno. Zhotovitel má k dispozici na staveniště vjezd bránou.

- Ostatní:

- Kontrolní dny na stavbě budou probíhat pravidelně každé úterý od 13.oo hodin na stavbě.

- Při místním šetření bylo zjištěno poškození nebo absence radiátorů a absence kování dveří (viz. příloha č. 5).

Přílohy tohoto zápisu:

1. Pasportizace objektu v elektronické podobě – 6 DVD převzal od zhotovitele p. Mgr. Robert Novák, ředitel školy, Čestmír Jelínek - TDI.

2. El. seznam svazků historické knihovny – uč. čís. 52 – místnost č. 3.01 (dle PD – navržený stav) – převzal od uživatele p. Richard Dvořák, vedoucí výroby.

3. Inventární soupis majetku v místnosti č. 1.45. dle PD – navržený stav (Kuchyň) – převzal od uživatele Čestmír Jelínek – TDI, p. Zdeněk Matějček, stavbyvedoucí.

4.  Podmínky uživatele.

5. Soupis poškození nebo absence radiátorů a absence kování dveří – převzal od zhotovitele p. Mgr. Robert Novák, ředitel školy, Čestmír Jelínek - TDI.

Tímto zápisem předává objednatel zhotoviteli staveniště bezplatně k užívání po celou dobu výstavby a zhotovitel přejímá toto staveniště bez práv a zájmů třetích osob.

Podpisy zástupců: