Smlouva o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

- Královéhradecký kraj

- Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

- IČ: 	70 88 95 46

- DIČ:	CZ70889546

- zastoupený: Bc. Lubomíre Francem, hejtmanem kraje

## (dále jen „objednatel“) na straně jedné

- a

- Firma.......

- sídlo:

- zastoupený:

- IČ:

- DIČ:

- OR:

- (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

- (objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se v souladu s ustanovením § 536 a násl. zákona č.513/91 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů dohodly na uzavření této

smlouvy o dílo

(dále jen „smlouva“)

II. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

- Tato smlouva je uzavírána mezi smluvními stranami na základě výsledku zadávacího řízení zhotovitele v rámci veřejné zakázky nazvané „LABEL – zpracování podkladů pro tvorbu map povodňových rizik a map ohrožení pro území povodí řeky Orlice v Královéhradeckém kraji“. Projekt LABEL – přizpůsobení povodí řeky Labe nebezpečí záplav je financován z Operačního programu Nadnárodní spolupráce Střední Evropa z Evropského fondu pro regionální rozvoj (dále jen „projekt“).

- Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení díla dle této smlouvy, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému zhotovení díla. Pokud některé práce na sjednaném díle zajistí prostřednictvím třetích osob, odpovídá za kvalitu prací a dodávky, jako by dílo prováděl sám.

- Zhotovitel prohlašuje, že není předlužen a není mu známo, že by bylo vůči němu zahájeno insolvenční řízení. Dále prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, či rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem soudní exekuce na majetek zhotovitele a že takové řízení nebylo vůči němu zahájeno.

- Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v článku I. této smlouvy odpovídají aktuálnímu stavu a že osobami jednajícími při uzavření této smlouvy jsou osoby oprávněné k jednání za smluvní strany bez jakéhokoliv omezení vnitřními předpisy smluvních stran. Jakékoliv změny údajů uvedených v článku I. této smlouvy, jež nastanou v době účinnosti této smlouvy, jsou smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně.

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem této smlouvy o dílo je závazek zhotovitele svým jménem na svůj náklad a odpovědnost  ve sjednaných termínech zhotovit a dokončit dílo specifikované v článku IV. této smlouvy a prosté vad a nedodělků je předat objednateli sjednaným způsobem a ve sjednaném termínu, dále závazek zhotovitele odstranit případné závady a nedodělky zjištěné při předání díla či v záruční době, a závazek objednatele řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za ně touto smlouvou sjednanou cenu za níže uvedených podmínek.

IV. PŘEDMĚT DÍLA

- Zhotovitel v rámci projektu zajistí zpracování podkladů pro tvorbu map ohrožení a map rizik na základě požadavků směrnice Evropského parlamentu a rady 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik. Zpracování těchto podkladů je předmětem této veřejné zakázky.

- Řešené území: v rámci projektu je požadováno zpracování území povodí Orlice, tj. včetně všech významných přítoků (Tichá Orlice, Divoká Orlice, Kněžna, Bělá, Dědina, Zlatý potok, Zdobnice, Ještětický potok, Olešnice)

- Rozsah řešení:

- při řešení bude zhotovitel vycházet z navržených a již stanovených záplavových území Q5, Q20, Q100, Q aktivní;

- pro vybraný úsek, tj. Divoká Orlice od obce Potštejn až po soutok s Tichou Orlicí bude v rámci zpracování tohoto projektu zkušebně zpracováno záplavové území i pro Q500. Pro tento vybraný úsek budou níže požadované úkony v rámci tohoto projektu prováděny i pro záplavové území Q500.

- Datové vrstvy potřebné pro zhotovení mapy rizik a následné plány pro zvládání povodňových rizik jsou uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy. Tyto datové vrstvy zhotovitel zpracuje nad mapovým podkladem v měřítku 1:10 000.

- Upřesnění rozsahu a kvalita předmětu Zásady a požadavky na zpracování díla jsou specifikovány v Příloze č. 1 této smlouvy.

V. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

- Smluvní strany sjednávají termín:

zahájení prací:					dnem účinnosti smlouvy

dokončení a předání celého předmětu díla:			31. 1. 2011

- Zhotovitel se zavazuje dokončit minimálně 10% díla (% uvedena podle finančního objemu odvedených služeb) do 31. 01. 2010

- Místo plnění: Královéhradecký kraj

VI. CENA ZA DÍLO

- Cena za dílo specifikované v čl. IV. této smlouvy je sjednána na základě výsledku zadávacího řízení a dohodou smluvních stran pro celý rozsah plnění jako cena pevná, nejvýše přípustná ve výši …………..…, - Kč bez DPH (slovy:...................korun českých).

- V takto sjednané ceně jsou zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, poplatky a výkony nutné pro zhotovení předmětu díla dle této smlouvy. DPH bude účtována ve výši určené platným právním předpisem v době fakturace.

- Veškeré změny, doplňky, zúžení nebo rozšíření předmětu plnění oproti touto smlouvou sjednanému rozsahu, na návrh objednatele nebo zhotovitele, budou sjednané dodatkem k této smlouvě. Pokud dodatkem o změně rozsahu díla bude řešena změna ceny díla, budou práce oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen jako rozpočet, jež byl vodítkem pro sjednání pevné ceny.

- Pro případ rozporu smluvních stran o ceně v případě změny v rozsahu plnění nebo pro případ odstoupení od smlouvy před dokončením díla, tento vyřeší znalecký posudek provedený oběma stranami určeným znalcem. Náklady znaleckého posudku nesou smluvní strany každá jednou polovinou.

VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel na základě faktury (daňového dokladu), kterou zhotovitel vystaví objednateli po předání a převzetí předmětu plnění nebo jeho částí.

- Cena bude uhrazena vybranému uchazeči na základě vystavených faktur a to na účet vybraného uchazeče vedený u peněžního ústavu. Součástí fakturace bude předávací protokol a seznam provedených prací.

- Dílo bude předáváno a fakturováno průběžně po částech na základě předávacího protokolu a to třikrát v roce 2010 a jednou v roce 2011.

- Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (pakliže vybraný uchazeč bude plátcem DPH) a její splatnost bude 30 dnů ode dne doručení objednateli. Nebude-li mít faktura tyto náležitosti, její splatnost po doručení objednateli nenastane. Objednatel v tomto případě bez odkladu písemně vytkne vybranému uchazeči vady faktury; vybraný uchazeč na základě oprávněné výzvy objednatele vystaví novou fakturu splňující všechny požadované náležitost; splatnost faktury počne běžet dnem následujícím po jejím doručení objednateli. Na každé vystavené faktuře bude také uvedeno číslo a název projektu: Central Europe Project 1CE037P3 LABEL. Faktura bude obsahovat v příloze oboustranně podepsaný předávací protokol se seznamem provedených prací. Termínem úhrady faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

- Zhotovitel nebude vystavovat zálohové faktury.

IX. Splnění DÍLA, jeho převzetí

- Závazek řádně provést dílo dle této smlouvy je splněn předáním a převzetím díla nebo jeho části.

- Předáním díla se rozumí den jeho předání objednateli s tím, že předání bude sepsán předávací protokol. Podmínkou pro fakturaci je, aby byl protokol opatřen údajem o předání díla zpracovatelem a potvrzením objednatele o jeho převzetí. Objednatel si vyhrazuje právo potvrdit předávací protokol nejdéle do 10 dnů ode dne předání díla zhotovitelem. V případě zjištění vad v předávaném díle je objednatel oprávněn nepodepsat předávací protokol a zhotovitel je povinen bezodkladně odstranit vytknuté vady. Následně pak zhotovitel po odstranění vad díla předloží dílo k předání a podepsání nového předávacího protokolu.

- Zpracované dílo bude tvořeno:

- Tištěnými výstupy ve třech výtiscích:

- Průvodní zpráva (textová část, příp. tabulková)

- Grafická část nad mapovým podkladem v měřítku 1: 50 000

- Tištěné závěry a výstupy z databáze

- Shrnutí v anglickém jazyce v minimálním rozsahu 5 stran A4

- Třemi kopiemi elektronické podoby tištěné části celého díla vč. grafické části nad mapovým podkladem v měřítku 1 : 50 000 na CD/DVD

- Třemi kopiemi datových částí na CD/DVD, která budou obsahovat geografická data ve formátu shapefile  a tabulární data ve formátu *.dbf budou zpracována v projektu ve formátu *.mxd. Ke každé vrstvě bude předán podrobný metadatový popis vrstvy ve formátu XML a struktuře metainformačního systému METIS

- Internetovým projektem se všemi výsledky včetně interaktivní mapové části zobrazované pomocí mapového serveru používaného Královéhradeckým krajem, postaveném na datových vrstvách shapefile tak, aby v případě aktualizace dat bylo možné vyměnit jen datové vrstvy shapefile.

- Třemi kopiemi samospustitelného CD/DVD internetového projektu se všemi výsledky včetně interaktivní mapové části, postavené na datových vrstvách shapefile tak, aby v případě aktualizace dat bylo možné vyměnit jen datové vrstvy shapefile. Toto CD/DVD musí být volně šiřitelné bez licenčních nároků na runtime mapového serveru.

- Zhotovitel má povinnost na veškerých výstupech (tištěné, elektronické) uvádět logo operačního programu Nadnárodní spolupráce Střední Evropa, symbol Evropské Unie, symbol projektu LABEL a informaci, že je tento výstup spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

- Nedodání výše uvedených listin a dokladů a jiných výstupů uvedených v odstavci 4 je považováno za nedodělek bránící užívání díla.

- Zhotovitel je povinen písemně (e-mailem) vyzvat objednatele nejméně 3 dny předem k předání a převzetí díla.

XII. PRÁVA a POVINNOSTI Smluvních stran

- Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost při plnění předmětu díla.

- Objednatel poskytne veškeré údaje týkající se požadavků na dílo, především sledovaného záměru, údajů o tom, co objednatel od návrhu očekává, jaké požadavky má zhotovitel sledovat, případně jaké jsou zhotovitelovy možnosti tento záměr rozšířit nebo jakými dalšími omezeními je vázán.

- Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy seznámil se specifikací předmětu díla uvedenou v Příloze č. 1 této smlouvy.

- Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem území a dostupnými podklady, a je si vědom toho, že v průběhu zhotovování díla nemůže uplatňovat nároky na úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl zjistit již při seznámení se s takovými podklady.

- Dodavatel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s právními předpisy a technickými normami tak, aby dílo včas a řádně předal objednateli.

- Zhotovitel prohlašuje, že se k dílu nevztahují práva třetích osob podle zvláštního zákona.

- Uhrazením ceny díla přechází na objednatele právo dílo užít ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon) ve znění pozdějších předpisů.

- Do patnácti dnů po podpisu smlouvy bude objednatelem ustanoven řídící výbor, kterému bude zhotovitel průběžně předkládat (minimálně 1x za 2 měsíce) ke schválení postupy a výsledky řešení (návrh členění jednotlivých povodí dle předmětu zakázky, návrh databáze, dílčích postupů při zpracovaní jednotlivých povodí a další průběžně zpracovávané úkoly, které jsou předmětem této zakázky).

- Zhotovitel se zavazuje neposkytovat mimo osob určených objednatelem jiným fyzickým ani právnickým osobám informace o výsledku své činnosti souvisící se zhotovením díla dle této smlouvy. Ve vztahu k předaným informacím označeným jako důvěrné platí § 271 obchodního zákoníku.

- Změna lhůty plnění z titulu nepředvídaných podstatných překážek na straně objednatele či zhotovitele bude řešena předem vzájemnou dohodou bez uplatňování sankcí. Určení podstatných překážek bude provedeno na jednáních na statutární úrovni. Výsledky těchto ujednání budou řešeny v dodatku k této smlouvě.

- Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli, pověřeným osobám a kontrolním orgánům veškerou požadovanou součinnost při plnění povinností vyplývající ze skutečnosti, že je zakázka financována jako součást projektu podpořeného z Operačního programu Nadnárodní spolupráce Střední Evropa z Evropského fondu pro regionální rozvoj

- Zhotovitel je povinen ve smyslu ust. §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

- Zhotovitel je povinen archivovat veškeré dokumenty související s předmětem této zakázky do 31. 12. 2022.

- Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli veškeré doklady, požadované informace a dokumentaci vztahující se k předmětu zakázky, které si kontrolní orgány vyžádají.

XIII. ZÁRUKY

- Zhotovitel splní svou smluvní povinnost řádným a úplným dokončením díla za podmínek, které jsou stanoveny ve smlouvě, a to dnem předání objednateli bez vad a nedodělků.

- Objednatel má právo reklamace, uplatnění záruky vůči zhotoviteli.

- Zhotovitel odpovídá za vady díla nebo nedostatky či nedodělky zjištěné objednatelem v průběhu záruční doby a je povinen odstranit tyto zjištěné vady na svůj náklad v dohodnuté lhůtě.

- Záruční doba začíná běžet od termínu předání díla a opatřením protokolu údajem o předání díla a potvrzením objednatele o jeho převzetí. Délka záruční doby se sjednává na 12 (dvanáct) měsíců.

- Objednatel je povinen oznámit bezodkladně zjištěné vady díla zhotoviteli a sjednat jejich odstranění v termínech dle vzájemné dohody. V případě převzetí díla s vadami a nedodělky, které nebrání užívání díla, se považuje za rozhodující pro stanovení začátku záruční doby termín odstranění vad a nedodělků.

XIV. SANKCE

- V případě kdy zhotovitel poruší svou povinnost uvedenou v této smlouvě, zejména v ustanovení čl. XII. odst. 7 je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny díla bez DPH uvedené v čl. VI. této smlouvy.

- Pro případ nesplnění úhrady faktury ve lhůtě splatnosti je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zákonný úrok z prodlení z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

- Zhotovitel je povinen při prodlení s předáním díla nebo jeho části (termíny dílčích plnění jsou uvedeny v harmonogramu prací předložených v nabídce zhotovitele – Příloha č. 2) smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH uvedené v čl. VI. této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení.

- Ustanoveními o smluvní pokutě nejsou dotčeny veškeré nároky objednatele na náhradu škody způsobené zhotovitelem dle Obchodního zákoníku.

- Objednatel si vyhrazuje právo penalizovat vybraného uchazeče snížením 10 % z dohodnuté ceny vždy při nedodržení obsahu (navrhovaného postupu), který uchazeč uvedl ve své nabídce.

- Způsob vyúčtování sankcí:

  - Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) může vyúčtovat oprávněná strana straně povinné. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce;

  - Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do pěti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné;

  - Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává;

  - Sankci lze uplatnit nejpozději do dvanácti měsíců od dne, kdy nárok na vyúčtování majetkové sankce vznikl. Marným uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce zaniká (totéž se vztahuje i na úrok z prodlení).

- Lhůta splatnosti sankcí:

  - Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované a nerozporované sankce nejpozději do čtrnácti dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.

XV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

- Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, kromě výše uvedeného a kromě případů uvedených v ustanovení § 344 a násl. obchodního zákoníku též v případě:

  - Je-li u příslušného soudu podán návrh na prohlášení úpadku na majetek zhotovitele, je-li prohlášen úpadek na majetek zhotovitele nebo, je-li tento návrh zamítnut pro nedostatek majetku.

  - Bude-li plnění zhotovitele opakovaně vykazovat vady, na něž bude objednatel zhotovitele opakovaně (nejméně 2x) upozorňovat, pokud zhotovitel nesjedná ve stanovené lhůtě nápravu.

- Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé smluvní straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení.

- Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnou formou řádně číslovanými dodatky.

- Vzniklé spory mezi smluvními stranami budou řešeny přednostně dohodou.

- Tato smlouva byla uzavřena podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku. Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty se řídí uvedenou zákonnou úpravou obchodního zákoníku, zákon č. 513/1991 Sb. v platném znění.

- Přílohy této smlouvy jsou její nedílnou součástí:

  - Příloha č. 1 – Specifikace rozsahu a kvality předmětu díla

  - Příloha č. 2 – Nabídka zhotovitele podaná v zadávacím řízení

- Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, objednatel obdrží čtyři výtisky a zhotovitel obdrží jeden výtisk.

- Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena vážně a svobodně, a že je jim znám význam jednotlivých ustanovení této smlouvy. Na důkaz svého souhlasu s obsahem jak je výše uvedeno připojují své podpisy.

- Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje dne ............ č. usnesení ...................

| V Hradci Králové dne …..…….2009 | V ...................... dne …………2009 |
| --- | --- |
| ………………………………….. Královéhradecký kraj Bc. Lubomír Franc, hejtman | ………………………………….. |

Příloha č. 1 – Specifikace rozsahu a kvality předmětu díla

Předmětem zakázky je:

Na základě požadavků „Směrnice Evropského parlamentu a rady 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik“ (dále jen Směrnice) je záměrem zpracovat podklady pro tvorbu map ohrožení a map rizik. Zatímco mapy ohrožení jsou vodohospodářskou záležitostí a vycházejí ze známých záplavových území, map hloubek a rychlostí, mapy rizik jsou datově podstatně složitější. Pro posouzení rizik v záplavovém území je potřebná podrobná znalost území, zástavby a všech dalších objektů a jevů v zaplavovaném území.

Datové vrstvy potřebné pro mapu rizik a následné plány pro zvládání povodňových rizik budou zpracovávány nad mapovým podkladem v měřítku 1 : 10 000.

Řešené území: v rámci projektu je požadováno zpracování území povodí Orlice, tj. včetně všech významných  přítoků

(Tichá Orlice, Divoká Orlice, Kněžna, Bělá, Dědina, Zlatý potok, Zdobnice, Ještětický potok, Olešnice).

Rozsah řešení:  při řešení bude zpracovatel vycházet z navržených a již stanovených záplavových území Q5, Q20, Q100, Q aktivní.

Budou požadovány tyto datové vrstvy a výstupy:

  - Stanovení záplavového území Q500

Pro vybraný úsek, tj. Divoká Orlice od  obce Potštejn až po soutok s Tichou Orlicí bude v rámci zpracování tohoto projektu zkušebně zpracováno záplavové území i pro Q500.  Pro tento vybraný úsek budou níže požadované úkony v rámci tohoto projektu prováděny i pro  záplavové území Q500.

Součástí nabídky na zpracování zakázky bude popis postupu řešení výše uvedeného úkolu, tzn. získání podkladů a způsob jejich zpracování.

## Historické povodně

Směrnice, kapitola II, článek 4, odstavec 2

Zpracovat podrobně veškeré dostupné informace o historických povodních. Předmětem řešení je soupis a popis jednotlivých povodňových epizod a jejich prezentace v GIS. Každá povodňová epizoda bude mít vlastní databázové záznamy, a všechny dostupné a popsané přílohy, pokud to bude možné i fotodokumentaci. Každá epizoda bude mít v GIS grafický záznam, ke kterému budou všechny databázové informace a přílohy připojeny. Zdrojem informací kromě správců toků budou archivy dotčených obcí a měst, kroniky, podklady z příslušných vodoprávních úřadů, od správců vodních toků a dalších.

Informace o historických povodních budou obsahovat, budou-li dostupné podklady, zejména zákres rozlivů, typ povodně, charakteristiku povodně, související hydrologická data, rozsah škod a další dostupné informace.

Součástí nabídky na zpracování zakázky bude popis postupu řešení výše uvedeného úkolu, tzn. způsob zajištění podkladů, typ podkladů, způsob zpracování, forma a obsah výstupů. Dále pro jaké období budou historické povodně zpracovávány.

## Aplikace povodňové značky

Směrnice, kapitola II, článek 4, odstavec 2 - samostatná součást historických povodní

Povodňové značky historických povodní. Zpracování povodňových značek proběhne ve dvou etapách. První etapa bude zpřístupnění a vizualizace značek jako součást stávajících GIS aplikací. V těchto aplikacích bude možné značky zobrazit nad mapou, či vyhledávat podle dostupných parametrů.

V druhé fázi bude aplikace povodňové značky sloužit jako editor nově zaměřených značek s rozšířenými možnostmi ukládaných dat, včetně fotodokumentace či zákresů. Aplikaci bude možné (přes heslo) otevřít ostatním uživatelům na úrovni obec, obec s rozšířenou působností, kraj.

Součástí nabídky na zpracování zakázky bude popis postupu řešení výše uvedeného úkolu, tzn. způsob prvotního naplnění databáze, typ, obsah a funkcionalita aplikace, způsob editace aplikace, obsah a forma náhledů a exportů.

## Zaplavované úseky komunikací

Směrnice, kapitola IV, Plány pro zvládání povodňových rizik

Obsahem bude vyznačení zaplavovaných komunikací při  Q5, Q20, Q100, Q aktivní (pokud bude k dispozici) a jejich průjezdnost (a uvedení při jakém Q budou komunikace neprůjezdné - zde je nutné brát v úvahu i výškové umístění mostu, které nemuselo být zohledněno při stanovování záplavového území). Zaplavované úseky pro jednotlivé úrovně povodňového průtoku budou graficky odlišeny. Zaměření na mosty, nadjezdy a další. Požaduje se  zpracování  zaplavovaných úseků komunikací všech tříd (především z důvodu následného zpracování objízdných tras).

Součástí nabídky na zpracování zakázky bude popis postupu řešení výše uvedeného úkolu, tzn. jaké podklady budou použity, způsob získání podkladů, podrobnost zpracování, obsah a forma výstupů požadovaného materiálu.

## Identifikace nebezpečných objektů

Směrnice, kapitola II, článek 4, odstavec 2

Zmapovat a popsat objekty nacházející se v jednotlivých úrovních n-letých vod.

- Objekty způsobující znečištění

- Objekty ovlivňující rozsah povodňových škod

U příslušných objektů je požadováno provést lokalizaci pomocí souřadnic s uvedením souvisejících nezbytných základních popisných údajů o každém jednotlivém konkrétním objektu.

Zejména se jedná o tyto objekty:

- sklady nebezpečných látek (čerpací stanice pohonných hmot, velkokapacitní jímky...)

- kulturní památky

- nemocnice

- infrastruktura (vodojemy, čistírny odpadních vod, vodovody nadmístního významu)

- místa s velkou návštěvností (divadla, nákupní centra, kina.)

- místa využívající závadné látky, jako např. čpavek (zimní stadiony, potravinářské výrobny…)

- velkochovy (prasata, skot, drůbež...), kde je jednak velké množství ustájených zvířat a jednak se zde nachází závadné látky (hnůj, močůvka, siláž a další)

- staré zátěže, kontaminované území

- zdroje podzemních vod, zdroje pro havarijní zásobování

- plošná bytová zástavba

V popisu jednotlivých objektů je nezbytné uvést při jakém vodním stavu, průtoku dochází k zaplavení objektu, výše možné škody na objektu při povodni, škody na okolí, které by mohly vzniknout při zaplavení objektu, počet ohrožených osob, zaměstnanců, osob žijících v objektu, možnosti evakuace. Toto je nutné zpracovat pro jednotlivé n-leté průtoky. U zjištěných informací bude uvedeno, jak jich bylo dosaženo.

Součástí nabídky na zpracování zakázky bude popis postupu řešení výše uvedeného úkolu, tzn. jaké podklady a zdroje budou použity, způsob získání podkladů, podrobnost zpracování, obsah a forma výstupů požadovaného materiálu.

## Zmapování přirozených rozlivových ploch v řešeném území

Zjistit pro řešené území (mimo intravilán obcí) plochy, na kterých při zvýšených průtocích dochází k rozsáhlejšímu přirozenému rozlivu.

Součástí nabídky na zpracování zakázky bude popis postupu řešení výše uvedeného úkolu, tzn. jaké podklady a zdroje budou použity, způsob získání podkladů, podrobnost zpracování, obsah a forma výstupů požadovaného materiálu.

## Lokalizace a identifikace realizovaných protipovodňových opatření (poldry, ochranné hráze, nádrže)

Jedná se o lokalizaci vodních děl pomocí souřadnicového systému S-JTSK, stručný popis vodních děl, především účel a rozsah ochrany.

Součástí nabídky na zpracování zakázky bude popis postupu řešení výše uvedeného úkolu, tzn. jaké podklady a zdroje budou použity, způsob získání podkladů, podrobnost zpracování, obsah a forma výstupů požadovaného materiálu.

## Internetový projekt a samospustitelné CD/DVD

Hned po započetí prací budou zhotovitelem založeny WWW stránky, které budou obsahovat veškeré informace o průběhu projektu. Tyto stránky, přístupné pouze pro autorizované osoby, budou obsahovat následující kapitoly a budou průběžně aktualizovány:

- obsah studie

- kontaktní údaje osob zapojených do projektu

- seznam podkladů tak, aby každý účastník (tj. objednatel a členové řídícího výboru) mohl posoudit, zda nemá k dispozici další podklady, ke kterým neměl dosud zpracovatel přístup

- popis stavu prací (pracovní deník projektu)

- mapovou a databázovou část v GIS -  pomocí mapového serveru, který používá Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Součástí nabídky na zpracování zakázky bude popis postupu řešení výše uvedeného úkolu, tzn. struktura, obsah internetových stránek, postup implementace výstupů zakázky do mapového serveru Královéhradeckého kraje, použitá technologie tvorby CD/DVD.

## Prezentace výsledků

Předmětem zakázky je také prezentace výsledků zpracovaného díla formou semináře pro odbornou veřejnost a zástupce státní správy a samosprávy.  Součástí nabídky na zpracování zakázky bude návrh způsobu a formy prezentace výsledků této veřejné zakázky.

### Výchozí podklady:

Pro zhotovení zakázky budou využity všechny dokumenty a podklady dostupné v době jejího zpracování.

Podkladové dokumenty, které budou předány objednatelem (pozn. jedná se o taxativní výčet, případné poskytnutí dalších podkladů je věcí projednání se objednatelem a nelze je nárokovat):

- mapové dílo 1 : 50 000 a 1 : 10 000 – vektorová data ve formátu shapefile (*.shp) příp. rastrová data ve formátu dle dohody a v souřadném systému S-JTSK v rozsahu řešeného území;

- datové sady ve formátu shapefile a v souřadném systému S-JTSK – administrativně správní hranice (kraje, správní obvody obcí a hranice katastrálních území);

- barevná ortofotomapa v rozsahu řešeného území (20 cm/pixel);

- digitální katastrální mapa resp. rastrová katastrální mapa

- Další potřebné poklady zajistí zhotovitel (pozn. pro získání dalších informací a podkladů je možné využít  internetových stránek Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Není vyloučena ani možnost dalšího jednání zpracovatele s  jednotlivými odbory krajského úřadu či odděleními).

Zásady a požadavky na zpracování díla

Datové formáty

Texty: 	formát: *.doc

Tabulky:	formát: *.doc

Databáze:	Microsoft Access, DBF pro připojení k vektorovým vrstvám

Grafika:	Rastrové vrstvy: nejméně 250 dpi, formát: PGN, TIFF, GIF (u georeferencovaných hlavička PGW, TFW, GFW)

Vektorové vrstvy: shapefile (*.shp),

Měřítko:	odpovídající zadání

Souřadný systém:	S-JTSK (Křovák)

Kódování češtiny:	Windows 1250

Výstupní datové sady budou vytvářeny nad ortofotomapou případně katastrální mapou, jejímž zdrojem bude primárně WMS služba Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního.

Pro výkresy: formát *.mxd včetně všech datových vrstev ve výkresech použitých. Výkresy předat i s relativními cestami k datům a se všemi sadami symbolů nutnými k vykreslení výkresů.

Využít datový model GIS územně analytických podkladů obcí a Královéhradeckého kraje a dále respektovat následující pravidla:

Názvy souborů

Tvořit podle šablony: NazevSouboru.shp (např. Varianta_A.shp)

- Odlišení datového typu a ostatních vlastností datové vrstvy: podtržítkem a příslušným kódem: "p" - polygon, "l" - linie, "b" - bod, "op" - ochranné pásmo

- název bez diakritiky

- délka max. 30 znaků

Připojení databází

Tabulku (databázi) bude možno připojit k objektům vrstvy pomocí jednoznačných identifikátorů pro připojení (pro místní identifikaci nejčastěji kód katastrálního území, pro objekty jednoznačný identifikátor úseku, objektu).

Popis atributů

Názvy polí bez diakritiky, velkými písmeny, maximálně 8 znaků, používat zavedené názvy polí:

• 	ID (pro primární klíč)

•	DATUM (šablona: rrmmdd)

• 	CISLO (číslo prvku)

• 	NAZEV (jména pro popisování)

• 	TYP, STATUS atd.

GIS krajských úřadů je budován v souladu se Standardem informačního systému veřejné správy pro územní identifikaci, proto je nezbytné k jednotlivým obcím a administrativním částem uvádět katastrální číslo a číslo základní územní jednotky a základní sídelní jednotky:

• 	KOD_OB / NAZ_OB		kód / název obce dle ÚIR,

• 	KOD_ZUJ / NAZ_ZUJ		kód / název základní územní jednotky

• 	KOD_CAST / NAZ_CAST		kód / název části obce dle ÚIR,

• 	KOD_ZSJ / NAZ_ZSJ		kód / název základní sídelní jednotky dle ÚIR

Kategorické atributy velkými písmeny bez diakritiky (např. STAV: ANO, NE, JINY), u delších hodnot používat kódové označení s doplňující tabulkou

Návrh hlavičky databáze konzultovat s objednatelem

Popis dat

Ke každé tabulce, databázi, vektorové vrstvě i k rastrovým datům bude uvedeno:

• 	název vrstvy	např.: Varianty_koridoru_R11

• 	jméno souboru	např.: Varianta_A_l.shp

• 	obsah vrstvy	např.: zákres variant koridoru R11

• 	souřadný systém	např.: S-JTSK

• 	znaková sada	např.: Win 1250

• 	topologie u vektorových dat	např.: polygon

• 	podklad / měřítko	např.: 1 : 10 000

• 	plošný rozsah	např.: Královéhradecký kraj

• 	datum pořízení	např.: duben 2009

• 	poslední aktualizace	např.: červen 2009

• 	zpracovatel	např.: jméno, adresa, kontakty

• 	klíčová slova	např.: R11, koridor, rychlostní komunikace

• 	klasifikace	např.: doprava

• 	autorská, licenční omezení	např.: bez omezení

• 	zveřejňování na webu	např.: v plném rozsahu možné

• 	poskytování jako WMS	např.: v plném rozsahu možné

legenda vysvětlující význam jednotlivých položek databáze (zejména identifikace položky pro připojení tabulek a databází)

popis příslušných domén ke kategorizačním atributům

Využití datového modelu předpokládá, že se vybraný uchazeč sám seznámí s datovým modelem GIS územně analytických podkladů obcí a kraje Královéhradeckého kraje tak, aby respektoval výše uvedená pravidla. Za tím účelem objednatel umožní vybranému uchazeči přístup k aplikaci.