### Královéhradecký kraj

se sídlem: 		Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO : 				70889546

zastoupený:		Bc. Lubomírem Francem, hejtmanem kraje

(dále jen „první smluvní strana“)

KOBLA, spol. s r. o.

se sídlem:		Ke Koble 1100, 289 11 Pečky

zastoupená:		Ing. Janem Bláhou, jednatelem

IČO:				42192153

DIČ:	CZ42192153

Zapsaná v obchod. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 58398

(dále jen „druhá smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného data tuto

D o h o d u  o  n a r o v n á n í

I.

- Strany považují za nesporné, že dne 23. 10. 2006 uzavřely smlouvu o dílo č. 224/2006 na akci: „Stavební úpravy objektu na středisko ZZS“ v nemocnici Opočno, Oblastní nemocnice Náchod a.s., (dále též jen „smlouva o dílo“) jejímž předmětem byla komplexní dodávka stavebních, montážních a řemeslných prací na uvedené akci.

- Strany považují za nesporné, že se na díle zhotoveném na základě smlouvy o dílo č. 224/2006 projevily závady zatékání do budovy (zejména za deštivého počasí a při tání sněhu) a prasklé zdi, na základě čehož uplatnila v záruční době první smluvní strana (jakožto objednatel) u druhé smluvní strany (jakožto zhotovitele) právo na reklamaci, a to na základě čl. IX. smlouvy o dílo č. 224/2006. Druhá smluvní strana (jakožto zhotovitel) danou reklamaci první smluvní strany (jakožto objednatele) uznává.

II.

Vymezení prací a platební podmínky

- V návaznosti na čl. I. této dohody se druhá smluvní strana zavazuje pro první smluvní stranu řádně zhotovit práce uvedené v rozpočtu (dále též „dílo“), který je nedílnou součástí této dohody, a to zejména podle této dohody, správních aktů stavebního úřadu a stavebně technických norem. První smluvní strana se zavazuje převzít řádně dokončené práce a zaplatit za ně podle následujícího odstavce.

- Vzhledem k tomu, že rozsah povinných prací vedoucích k odstranění závady a k zamezení podobných projevů do budoucna přesahuje rámec povinností k odstranění vady dle smlouvy o dílo, dohodly se smluvní strany v rámci dohody o narovnání na tom, že se každá z nich bude na povinných pracích finančně podílet rovným dílem, a to každá polovinou dle rozpočtu, který je nedílnou součástí této dohody, tedy první smluvní strana zaplatí druhé smluvní straně ve lhůtě 7 dnů po předání díla částku ve výši 83.350,-- Kč bez DPH.

III.

Způsob provádění prací

- Strany se dohodly, že termín realizace určuje první smluvní strana s tím, že termín řádného dokončení prací bude nejpozději do 15. 4. 2013. O přesném termínu začátku a řádném dokončení prací se strany zavazují uzavřít dodatek k této dohodě.

- O předání místa provádění prací se strany zavazují pořídit zápis s vyznačením jeho rozsahu a stavu v době jeho převzetí druhou smluvní stranou. Po řádném dokončení prací se druhá smluvní strana zavazuje současně s předáním předmětu díla protokolárně předat první smluvní straně vyklizené místo provádění prací; případné vady a nedodělky je druhá smluvní strana povinna odstranit do 14 dnů ode dne doručení písemného upozornění první smluvní strany.

- Druhá smluvní strana se zavazuje vést o průběhu realizace díla stavební deník a tento po řádném dokončení stavby předat první smluvní straně.

- Místem provádění prací vymezených v rozpočtu je objekt, v němž je stanoviště ZZS v areálu bývalé nemocnice Opočno.

- První smluvní strana je oprávněna kdykoli kontrolovat provádění díla, včetně svolání kontrolních dnů. K vykonání kontrol má první smluvní strana přístup na staveniště a i na další místa, kde se např. nacházejí věci určené k provedení díla. Druhá smluvní strana je rovněž povinna první smluvní straně zajistit provedení kontroly u osob, které příp. pověřil provedením díla.

- Druhá smluvní strana je povinna vyzvat první smluvní stranu nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole plnění, která mají být při dalším provádění díla zakryta nebo se jinak stanou nepřístupná. Nevyzve-li druhá smluvní strana první smluvní stranu ke kontrole dotyčných plnění, je druhá smluvní strana povinna umožnit provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.

- Zjistí-li první smluvní strana, že druhá smluvní strana provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je první smluvní strana oprávněna dožadovat se toho, aby druhá smluvní strana odstranila vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděla řádným způsobem. Jestliže druhá smluvní strana tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, je první smluvní strana oprávněna učinit na náklady druhé smluvní strany veškerá nezbytná opatření směřující k zajištění včasného a řádného provádění díla, zejména může provést potřebné činnosti anebo odstranit vzniklé vady sama nebo třetími osobami, aniž by tím byla dotčena odpovědnost druhé smluvní strany za splnění jeho závazku podle smlouvy. Jestliže by však postup druhé smluvní strany zároveň nepochybně vedl k podstatnému porušení smlouvy, je první smluvní strana rovněž oprávněna odstoupit od smlouvy.

- Nesplnění závazku provést dílo jako celek je podstatným porušením smlouvy.

IV.

Převzetí díla a záruka za dílo

- Strany se dohodly, že první smluvní strana převezme dílo do 3 dnů ode dne doručení písemného vyrozumění druhé smluvní strany o tom, že práce uvedené v rozpočtu byly řádně dokončeny a dílo je způsobilé k předání.

- O průběhu a výsledku předávání a převzetí předmětu díla se smluvní strany zavazují sepsat protokol.

- Předmět díla je předán až ve chvíli podpisu protokolu o předání a převzetí předmětu díla.

- První smluvní strana se zavazuje předmět díla převzít i v případě, že vykazuje pouze drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla ani je neztěžují. Druhá smluvní strana je povinna takové drobné vady odstranit, a to dokončením nedokončených částí díla, opravou drobných vad nebo náhradním plněním, popřípadě je povinna poskytnout první smluvní straně přiměřenou slevu z ceny za dílo. V protokolu o předání a převzetí předmětu díla se uvede soupis těchto drobných vad spolu s určením uplatněného práva první smluvní strany, popřípadě se v zápisu uvede obsah dohody smluvních stran o právech první smluvní strany odpovídajících povinnosti druhé smluvní strany takové drobné vady odstranit nebo poskytnout přiměřenou slevu z ceny za dílo.

- Pokud první smluvní strana odmítne převzetí předmětu díla, uvede v protokolu důvody takového odmítnutí. K tomuto vyjádření je druhá smluvní strana oprávněna uvést své stanovisko a jeho odůvodnění a s ohledem na důvody odmítnutí stanoví den opětovného předání a převzetí díla.

- Záruční doba na dílo je 60 měsíců na stavební práce a dodávky. Záruční doby počínají běžet ode dne odstranění případných vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.

- V případě vzniku vady ohrožující bezpečnost nebo podstatně omezujících užívání předmětu díla je druhá smluvní strana povinna zahájit odstraňování oznámené vady do 48 hodin od jejího uplatnění.

- Jestliže je druhá smluvní strana v prodlení s odstraňováním oznámené vady, může první smluvní strana takovou vadu odstranit sama nebo prostřednictvím třetí osoby, i když takové právo z odpovědnosti za vady předtím neuplatnila, a druhá smluvní strana je povinna zaplatit jí náklady s tím spojené. První smluvní strana je na takový postup povinna druhou smluvní stranu podle možností upozornit předem. Odstraněním vady na náklady druhé smluvní strany nezaniká její odpovědnost za vady či záruka za jakost, ani se neomezuje jejich rozsah a není ani dotčeno právo první smluvní strany na smluvní pokutu za prodlení s odstraněním dotčených vad.

- Jestliže se ukáže, že vady díla jsou neopravitelné nebo že s jejich opravou by byly spojeny nepřiměřené náklady, může první smluvní strana požadovat přiměřenou slevu z ceny za dílo, požádá-li o to druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu poté, kdy mu druhá smluvní strana oznámila tuto skutečnost.

V.

Zajištění závazků

- Za prodlení s předáním předmětu díla, jakož i za prodlení s vyklizením staveniště se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % z ceny za dílo za každý den prodlení.

- Za prodlení s odstraněním vad oznámených ať již v průběhu provádění díla, v protokolu o předání a převzetí předmětu díla tak i po předání předmětu díla, se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000,-- Kč za každou vadu a den prodlení.

VI.

Zástupci smluvních stran

- Určeným zástupcem první smluvní strany při provádění díla je Ing. Stanislav Pitrman (e-mail: spitrman@kr-kralovehradecky.cz, tel.: 495 817 158, 602 471 501)

Kontaktní osobou první smluvní strany ve věcech smluvních je JUDr. Jan Janeček, Ph.D.                           (e-mail: ja.janecek@kr-kralovehradecky.cz, tel.: 495 817 158, 602 471 501), Mgr. Linda Havránková. (e-mail: lhavrankova@kr-kralovehradecky.cz, tel.: 495 817 453, 702 034 508)

Kontaktní osobou druhé smluvní strany ve věcech smluvních je Mgr. Jakub Crkva, crkva@kobla.cz, tel. 737 251 917

- Změna určení zástupců smluvních stran nevyžaduje změnu smlouvy o dílo. Smluvní strana, o jejíhož zástupce jde, je však povinna takovou změnu bez zbytečného odkladu sdělit druhé smluvní straně.

- Určením zástupce první smluvní strany není dotčeno právo první smluvní strany kontrolovat provádění díla také dalšími osobami, zejména v oblasti technického a autorského dozoru, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí a požární ochrany.

VII.

Závěrečná ustanovení

- Tuto dohodu lze změnit nebo zrušit jen písemně, nevyplývá-li z jejích ustanovení něco jiného.

- Smluvní strany se dohodly, že se závazkový právní vztah týkající se provedení prací určených v rozpočtu řídí obchodním zákoníkem.

- Tato dohoda je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž první smluvní strana obdrží po třech vyhotoveních a druhá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

- Tato dohoda byla schválena Radou Královéhradeckého kraje usnesením č. … ze dne …

| V Hradci Králové dne ............ __________________________ Bc. Lubomír Franc, hejtman | V Pečkách dne ………… __________________________ Ing. Jan Bláha, jednatel |
| --- | --- |