# Příloha T2: Popis dílčích ploch na nelesních pozemcích a výčet plánovaných zásahů v nich

| číslo plochy | název | výměra (ha) | stručný popis plochy nebo | dlouhodobý cíl péče | doporučený zásah | termín provedení | interval provádění | naléhavost * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | louka | 0,52 | bezlesá enkláva se slatinnou loukou a porosty vysokých ostřic | zachování a zlepšení stavu biotopů; zachování a podpora podmínek pro výskyt vzácných druhů rostlin a živočichů | kosení ploch bez rákosu ručními nástroji (kosa nebo křovinořez); usušení a odstranění posečené hmoty | červenec – srpen, postupně na několik etap | 1 x ročně | 1 |
|  |  |  |  |  | kosení ploch s rákosem ručními nástroji (kosa nebo křovinořez); usušení a odstranění posečené hmoty | červen, září | 1-2 x ročně dle potřeby | 1 |
|  |  |  |  |  | shrnutí drnu – ve dvou pruzích radlicí nebo ručně na více ploškách | září, říjen | jednorázově, při úspěchu možno opakovat za cca 3-5 let | 1 |
|  |  |  |  |  | vytrhání několika olšových pařezů | listopad-únor | jednorázově | 1 |
|  |  |  |  |  | úprava vodního režimu | podle hydrologické studie |  | 1 |
| 2 | mokřadní olšina | 5,1 | podmáčené porosty olše, v podrostu s dominancí ostřice ostré | zachování funkčnosti ekosystému listnatého lesa pestré druhové i věkové skladby; zajištění podílu odumřelé dřevní hmoty | bez zásahu |  |  |  |
| 3 | okraj dubohabřiny | 0,6 | starší porost dubu s dalšími druhy listnáčů v nižší etáži; bohaté keřové a bylinné patro | zachování funkčnosti ekosystému listnatého lesa pestré druhové i věkové skladby; zajištění podílu odumřelé dřevní hmoty | lesnické hospodaření obdobné jako v lesní dílčí ploše 206Cb13/4 (dubohabřina), blíže popsané v tabulce T1 |  |  | 2 |
| 4 | rákosina | 0,6 | zavodnělý porost rákosu obecného v litorálu rybníka | zachování současného stavu | bez zásahu |  |  |  |
| 5 | okraj rybníka | 0,3 | volná vodní hladina v okraji rybníka Broumar | zachování současného stavu | bez zásahu |  |  |  |

*Naléhavost –1. stupeň - zásah naléhavý (nelze odložit, je nutný pro zachování předmětu ochrany),2. stupeň - zásah vhodný,3. stupeň - zásah odložitelný.